# ОБЗОР ПРОЕКТА - ЧАСТЬ 1

## 🎯 ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

### 📱 ОСНОВНАЯ СТРУКТУРА

- Next.js 15 с App Router

- 4 основных экрана: Карта товаров, Касса, Аналитика, Экспорт

- Адаптивный дизайн для планшетов (12 дюймов)

- Layout с верхней навигацией и переключением вкладок

### 🗂️ MILLER COLUMNS СИСТЕМА

- Иерархия навигации: Категории → Spine → Продукты → Product Units

- Анимированные колонки с "сминанием" при навигации

- Выделение элементов при выборе

- Цветовая схема:

  - Категории: серые

  - Spine: зеленые

  - Продукты: желтые

### 🔌 API ARCHITECTURE

- RESTful endpoints для Miller Columns навигации

- Prisma ORM с продвинутым connection management

- Node Index System для древовидной структуры

- Обработка ошибок и валидация

### 📊 ТАБЛО ДВИЖЕНИЙ

- Временная шкала жизненного цикла Product Units

- Визуализация статусов цветными точками:

  - CLEAR: серый с дыркой

  - CANDIDATE: пурпурный

  - IN_REQUEST: желтый

  - IN_STORE: зеленый

  - SOLD: золотой

  - CREDIT: бордовый

  - LOST: синий

- Кнопки действий для управления units

## 🛠️ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

### СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ

- Frontend: Next.js 15, React 19, TypeScript, Tailwind CSS

- Backend: Next.js API Routes, Prisma, PostgreSQL

- UI: Lucide React иконки, кастомные компоненты

### СТРУКТУРА ПРОЕКТА

text

my-inventory-app/

├── app/

│   ├── layout.tsx              # Главный layout

│   ├── page.tsx                # Дашборд с 4 вкладками

│   ├── miller-columns/         # Экран навигации

│   └── api/                    # API endpoints

├── components/

│   ├── miller-columns/         # Miller Columns система

│   └── movement-board/         # Табло движений

└── lib/

├── prisma.ts               # Database client

└── prismaLogMiddleware.ts  # Логирование запросов

## ⚠️ ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ (ДЛЯ ЧАСТИ 2)

### 🎨 ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

- Внешний вид топорный - отсутствует профессиональный дизайн

- Нет анимаций "сминания" колонок

- Базовые стили без полировки

- Отсутствует UI/UX доработка

### 🔧 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Только навигация - нет реальных действий с товарами

- Заглушки для экранов Кассы, Аналитики, Экспорта

- Нет бизнес-логики создания/изменения units

## 🚀 ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ (ЧАСТЬ 2)

### 1. 🎨 ДИЗАЙН СИСТЕМА

- Создать дизайн-систему с компонентами

- Добавить анимации и микро-интеракции

- Улучшить визуальную иерархию

### 2. 🛠️ БИЗНЕС-ЛОГИКА

- Реализовать создание Product Units

- Добавить управление статусами (CANDIDATE → IN_REQUEST → IN_STORE)

- Реализовать систему заявок и поставок

### 3. 📱 ОСТАЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

- Кассовый день и продажи

- Аналитика и отчеты

- Экспорт данных в Excel

### 4. 🔄 ИНТЕГРАЦИИ

- WebSocket для real-time обновлений

- Уведомления и оповещения

- Оффлайн-режим для планшетов

ГОТОВ ПРОДОЛЖИТЬ! Жду твоих требований к дизайну и функциональности для Части 2.

Сохрани этот документ - он будет отправной точкой для продолжения разработки!