## СХЕМА РАЗРАБОТКИ

### ЭТАП 1: БАЗОВАЯ СТРУКТУРА

text

src/

├── app/

│   ├── layout.tsx              # Главный layout с навигацией

│   ├── page.tsx                # Дашборд с 4 вкладками

│   ├── globals.css             # Стили для планшета

│   └── api/

│       ├── categories/route.ts

│       ├── spines/route.ts

│       ├── products/route.ts

│       └── product-units/route.ts

### ЭТАП 2: КАРТА ТОВАРОВ (Miller Columns)

text

components/

├── miller-columns/

│   ├── MillerColumns.tsx           # Главный компонент

│   ├── Column.tsx                  # Колонка с анимацией

│   ├── CategoryCell.tsx            # Ячейка категории

│   ├── SpineCell.tsx               # Ячейка spine

│   └── ProductCell.tsx             # Ячейка product

### ЭТАП 3: ТАБЛО ДВИЖЕНИЙ

text

components/

├── movement-board/

│   ├── MovementBoard.tsx           # Главное табло

│   ├── Timeline.tsx                # Временная шкала

│   ├── StatusPoint.tsx             # Точка статуса

│   ├── ConnectionLine.tsx          # Линия связи

│   └── ActionButtons.tsx           # Кнопки действий

### ЭТАП 4: МОДАЛКИ СОЗДАНИЯ

text

components/

├── modals/

│   ├── CreateCategoryModal.tsx

│   ├── CreateSpineModal.tsx

│   ├── CreateProductModal.tsx

│   └── CreateUnitModal.tsx

### ЭТАП 5: ОСТАЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

text

app/

├── cashday/

│   └── page.tsx                    # Текущий кассовый день

├── analytics/

│   └── page.tsx                    # Аналитика и отчеты

└── export/

└── page.tsx                    # Экспорт в Excel

## 🔄 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ:

- Неделя 1: Layout + API (categories, spines)

- Неделя 2: Miller Columns (только категории)

- Неделя 3: Miller Columns + Spine/Product

- Неделя 4: Табло движений

- Неделя 5: Модалки создания

- Неделя 6: Остальные экраны

Начать с: layout.tsx → api/categories → MillerColumns

Верная схема? Начинаем с базовой структуры?